مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان...

موضوع: دستورالعمل اجرایی پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک

سلامٌ علیکم،

احنراماً،  همانگونه که مستحضرید، حوزه آبخيز يک واحد کاری طبيعي به منظور آمايش و مديريت سرزمين بوده و در برگیرنده اکوسیستم های تاثیر گذار از جمله مرتع، جنگل و بیابان مي باشد، بهره وري در منابع طبیعی علاوه بر بهبود مستمر، موجب تحقق اهداف کلان سازمانی خواهد شد و مدیریت جامع حوزه آبخیز از این حیث ضروری و لازم است. در واقع آبخیزداری به مجموعه ای از فعالیت های بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی که در برگیرنده برخی از رفتارهای مدیریتی و اجتماعی در بخش مرتع داری، جنگلداری و بیابان زدایی توام با بازخوردهای آن تعریف می شود. در همین راستا مدیریت مراتع به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های حوزه های آبخیز کشور از طريق تهيه، احاله و اجراي طرح هاي مرتع داري و مديريت حوزه هاي آبخيز کشور هم از طريق تهيه و اجراي طرح آبخيزداري با مشارکت ساکنين حوزه هاي آبخيز در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخيزداري کشور قرار داشته و اين راه کارها به عنوان بخشی از برنامه هاي اساسي اين سازمان در زمينه مديريت منابع طبيعي محسوب مي شوند. به عبارتی در بسياري از مناطق کشور طرح هاي آبخيزداري، مرتع داري و بیابان زدایی در عرصه هاي مشترک تهيه و اجرا مي شوند. به همین منظور جهت اقدام هماهنگ، دستورالعملی تحت عنوان « دستورالعمل اجرای عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی در طرح های مطالعاتی آبخیزداری » برای اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

- محور برنامه ریزی جهت اجرای عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی در حوزه های آبخیز کشور با اولویت مناطق دارای مطالعات آبخیزداری، طرح های مرتع داری احاله شده و مطالعات بیابانزدایی در مقیاس سامان عرفی و حجم عملیات های مذکور بر اساس محاسبات کارشناسی مندرج در طرح ها صورت پذیرد.

- در عرصه های دارای طرح های مرتع داری احاله شده با اولویت بالفعل نمودن پتانسیل های اقتصادی چند منظوره، طرح ها توسط ادارات تخصصی استان مورد بررسی و اجرا گردد.

- مدیریت اجرا، انعقاد قرارداد و پیمان، نظارت برکلیه پروژه های بیولوژیک (کپه کاری، بذر کاری، بذر پاشی، تولید نهال، بوته کاری،کودپاشی، تبدیل دیمزارهای کم بازده و احیاء و توسعه گیاهان داروئی و ...)، بیومکانیک ( کنتور فارو و پیتینگ(( ذخیره نزولات آسمانی )) همراه با بذرکاری، احداث هلالی آبگیر با بذرکاری یا بوته کاری، احداث چاله فلسی با بذرکاری) و مدیریتی (چاه مالداری، مرمت چشمه، احداث آبشخوار، احداث آب انبار، احداث سطح عایق و مخزن، احداث منبع ذخیره آب، تامین لوله، حفاظت و قرق، مراقبت، آبیاری و مدیریت چرا ) و سایر پتانسیل ها به عهده معاونت فنی اداره کل می باشد.

- کلیه پروژه های موضوع این دستورالعمل می بایست با مطالعات حوزه آبخیز و کتابچه طرح مرتع داری احاله شده و بیابان زدایی همخوان بوده و با هماهنگی معاونت های فنی و آبخیزداری استان اجرا شود. در صورت عدم هماهنگی پروژه ها در طرح های یاد شده، لازم است مجدداً کتابچه طرح یا مطالعات جامع حوزه آبخیز به تشخیص کمیته فنی استان اصلاح و بازنگری شوند و پس از تائید کمیته فنی اجرا گردند.

- کلیه پروژه های پیشنهادی و اجرائی دارای نقشه های مکان محور با رعایت مدل فیزیکی ابلاغی دفتر مهندسی و مطالعات توسط اداره مربوطه تهیه و پس از تائید گروه ژئوماتیک استان به دفاتر تخصصی ارسال و پس از تائید دفاتر تخصصی جهت جمعبندی در اختیار دفتر مهندسی و مطالعات برای بارگذاری در سامانه قرار می گیرد.

- کلیه نهاده های مورد نیاز عملیات بیولوژیک و بیومکانیک از جمله بذر، نهال، قلمه و بوته و ... به استناد شرایط ذیل، مستند به مفاد کتابچه طرح تهیه و مورد استفاده قرار گیرد:

  - انجام آزمایش قوه نامیه و خلوص بذور توسط مراکز تحقیقات استان ها (گواهی بذر مورد تائید باشد).

  - استفاده از گونه های بومی مشخص شده در طرح و سازگار با شرایط اقلیمی و ادافیکی استان در اولویت باشد.

- در استان های دارای ایستگاههای تولید بذر و نهال مرتعی،  احاله و  اجرای مندرجات طرح در دستور کار  قرار گیرد.

- برآورد اعتبار پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک براساس فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری و با در نظر گرفتن کلیه ضرایب، کسورات و موارد قانونی صورت پذیرد.

- قراردادهای اجرای پروژه های بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه با اولویت قراردادهای کوچک، توسط مرتع داران همان مرتع،  انجمن های صنفی کارفرمایی مرتع داران، اتحادیه ها ی تعاونی های منابع طبیعی در قالب شرکت ها و تشکل های بند ب ماده 29 منعقد گردد. نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده و تائید صورت وضعیت ها به عهده معاونت های فنی و آبخیزداری استان و تایید نهایی مدیرکل می باشد.

- با توجه به کمبود نیروی متخصص جهت نظارت بر طرح ها و پروژه ها، کلیه طرح های مرتعداری موضوع این دستورالعمل می بایست دارای ناظر طرح با ابلاغ مدیر کل استان باشد و نظارت بر پروژه های بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی نیز مشابه پروژه های بخش آبخیزداری عمل گردد. مرتع داران می توانند با هماهنگی اداره کل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ناظر گرفته و ناظر استان بر عملکرد آن نظارت نماید.

- کلیه پروژه ها می بایست دارای تابلو مشخصات و شناسنامه طرح باشند و مستند سازی در قالب فیلم های کوتاه و بلند، تهیه عکس و.... در دستور کار قرارگیرد.

- گزارش عملکرد در قالب فرم های ابلاغی هر سه ماه با امضاء مدیرکل به دفاتر تخصصی مرتع، بیابان و آبخیزداری و آبخوانداری ارسال می گردد.

- هرگونه تغییر در پروژه های مصوب باید با هماهنگی دفاتر تخصصی ستادی مربوطه انجام پذیرد.

- برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی به صورت حضوری و میدانی برای مرتع داران ضروری است و محتوای آموزشی باید با دفتر تخصصی هماهنگ شود.

- مستند سازی پروژه ها در مراحل قبل، حین و پس از انجام کار (اجرا) توسط ناظر طرح و پس از تایید رئیس ادارات مربوطه در شهرستان و اداره مرتع، معاونین فنی و آبخیزداری استان در بازه زمانی، شش و دوازده ماهه به دفتر ستادی ذیربط ارسال شود.

- رعایت کلیه ضوابط قانونی، دستورالعمل های حقوقی و فنی، شیوه نامه ها الزامی است و سایر سیاست های ابلاغی سالانه دفاتر تخصصی ملاک عمل می باشد. بدیهی است رعایت اصول فنی، اجرایی مندرج در بخشنامه شماره 64/140210150مورخ 5/7/1402 دفتر امور مراتع (شرح پیوست ) و سایر سیاست ها در دستور کار قرار گیرد.

|  | حسن وحید |
| --- | --- |
|  | معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان |

رونوشت:
جناب آقای عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رئیس محترم سازمان - جهت استحضار و ارایه رهنمود های لازم
جناب آقای نقی شعبانیان معاون محترم امور جنگل
جناب آقای حسین میررجبی معاون محترم حفاظت و امور اراضی
جناب آقای مصطفی جلیلی معاون محترم برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای سیدحسن میرعماد مدیرکل محترم دفتر حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
جناب آقای ترحم بهزاد مدیر کل محترم دفتر امور مراتع
جناب آقای وحید جعفریان مدیر کل محترم دفتر امور بیابان
جناب آقای حمید نوری سرپرست محترم دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری
جناب آقای محمد فرامرز مدیرکل محترم دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری
دبیرخانه مرکزی و بایگانی